Здание с апартаментами, нежилыми помещениями коммунально-бытового назначения  и подземной автостоянкой по адресу: Бориса Галушкина 10, стр.2

Характеристики земельного участка

Участок расположен на второй линии Проспекта Мира за гостиницей

«Космос» р-н    м. ВДНХ

Общая площадь  участка  составляет  4219,4 кв.м

- ТЭПы

- площадь участка                                                                  4219,4 кв.м

- общая площадь здания всего                                             12100 кв.м

в том числе надземная                                                         9300 кв.м

подземная                                                         2800 кв.м

- количество номеров                                                            56

- этажность                                                                              17

- площадь застройки                                                               847 кв.м

- подземный гараж                                                                  78м/м

- Основание для проектирования и строительства:

- Разрешение на строительство № 23423 срок действия до 01 мая 2012 г.

- Ордер на подготовительный период № 10023337/1 от 11.02.2011г. до 20.04.2011г.

- Положительное заключение МГЭ № 115-П4/08 от 25.09.2008г.

- Распоряжение Префекта СВАО № 1002 от 25 апреля 2007г.

«О проектировании и строительстве здания с апартаментами нежилыми

помещениями и подземной автостоянкой»

- Свидетельство об утверждение  архитектурно-градостроительного

решения № 390-4-07/с от 25.04.08

- Договор аренды земельного участка на 49 лет № М-02-026142 от

31.01.06 +  дополнительное  соглашение  № М-02-026142 от 24.07.2007г.

для строительства: «Здания с апартаментами нежилыми помещениями и

подземной автостоянкой»

- Распоряжение Префекта СВАО № 1221 от 25 мая  2007г.

« О предоставлении земельного участка  площадью 4219,4 кв.м»

- Акт Разрешенного Использования №  А-3402/98 от 12.03.2007г.

3. Технические условия на присоединение к городским инженерным сетям.

1.Электроснабжение «Московская Городская Электросетевая компания»

ТУ № 418-17-5 от 30 ноября 2006г.

-кВт 513 (уст.мощ)

-кВА 425 (единовременная мощ)

Технические условия выполнены проведен вынос кабелей

из пятна застройки, проложены новые кабели на площадку

Проведена реконструкция ТП -100%.  (2кл х1000Квт).

2. МТК  ТУ  № 06/157 от 01.02.08 (тепло) срок действия до 2011г.

- тепловая нагрузка Q =1,29 Гкал/ч

3. Водоснабжение и Канализование получены на стадии ТЭО.

4. Проектная документация.

1. Стадия «П» разработана и согласованна в полном объеме в установленном порядке.

Стадия «Рабочий проект» разработана на нулевой цикл (фундаментная плита,

устройство шпунтового ограждения котлована)

2. Разработан и согласован стройгенплан на  подготовительный и основной период.