ПРЕДЛОЖЕНИЕ

по продаже проекта

Проект – строительство «МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА С ТОРГОВО-РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫМИ И ОФИСНЫМИ ПОМЕЩЕНИЯМИ» в составе 2х очередей: 5-этажное здание «Стройтэкс» и 2-хэтажное здание ТРЦ с гаражом-стоянкой и 15-этажной офисной частью

I вариант: продажа части проекта - двух этажное здание ТРЦ с гаражом-стоянкой и 15-этажной офисной частью г.Мытищи мкр.2,3

| № | ДЕЙСТВИЯ | СРОКИ |
| --- | --- | --- |
|  | Внесение изменений в инвестиционный контракт (возможность/условия ввода Нового Застройщика, раздел обязательств участников перед администрациями) | Октябрь 2013 |
|  | Заключение договора о сотрудничестве между ЗАО «Стройтэкс-Гранд» (Застройщик), Новым Застройщиком и реальным покупателем (конечным владельцем Нового Застройщика) с внесением аванса | Октябрь 2013 |
|  | Межевание (выделение части) земельного участка под два объекта (ТРЦ с гаражом и 5-этажное офисное здание) | Октябрь –декабрь 2013 |
|  | Заключение договора передачи прав и обязанностей по произведенным затратам (включая проект*) между Застройщиком и Новым Застройщиком | Октябрь 2013 |
|  | Заключение (подписание и регистрация) между Застройщиком и Новым Застройщиком договора субаренды на ЧАСТЬ земельного участка | После выполнения №3 Январь-февраль 2014 |
|  | Внесение изменений в инвестиционный контракт (исключение ТРЦ с гаражом) + заключение отдельного нового инвестиционного контракта с Новым Застройщиком | После выполнения №4-5 Март 2014 |
|  | Договор покупки доли в уставном капитале Нового Застройщика | После выполнения №6 Апрель 2014 |
| 8. | Получение Новым Застройщиком нового разрешения на строительство | После выполнения №7 Июнь 2014 |

*вопрос по повторной экспертизе требует уточнения

II вариант: продажа проекта целиком

| № | ДЕЙСТВИЯ | СРОКИ |
| --- | --- | --- |
|  | Заключение договора о сотрудничестве между ЗАО «Стройтэкс-Гранд» и реальным покупателем с внесением аванса | Октябрь 2013 |
|  | Перевод прав на реального покупателя по ЗАО «Стройтэкс-Гранд» (смена акционеров и др.) | Ноябрь 2013 |

Стоимость продажи проекта целиком – 350 000 000 рублей.